- 采购需求

1.项目概况

1.1 项目背景：

北京市劳动人民文化宫位于天安门东侧，现为全国重点文物保护单位。原为明清两代皇帝祭祀祖先的太庙，始建于明永乐十八年（公元1420年），总面积19.7万平方米。解放后辟为北京市劳动人民文化宫，经过70年的建设与发展，现已成为北京市一级公园、历史文化名园和天安门地区的主要旅游景区。

2023年文化宫现有冷季型草坪、丹麦草坪、暖季型草坪等各类草坪面积共8.7万平方米，园内共有常绿乔木853株、落叶乔木1142株、花灌木4423株。绿篱850延米、宿根花卉13250平方米、竹类面积约100平方米。园内一、二级古树名木众多，共有714株。此外，文化宫还设有观赏盆景和金鱼特色项目。其中，盆景项目现有成品盆景189盆，素材类盆景近470盆。金鱼项目现有金鱼品种22个，成鱼共285尾。北京市劳动人民文化宫于龙潭湖地区设有苗圃一处，占地面积近6千平方米。苗圃内现有拱形温室2处，玻璃温室1处。种植油松300株、品种月季2000余株。

1.2 项目资金构成：

该项目费用由“固定费”和“临时费”两部分组成，总预算为2,504,000.00元，投标人报价时固定费不能超过2,414,000.00元，临时费不能超过90,000.00元。“固定费”包括人员服务费用、园林工具机械使用费（含耗材）和人员住宿费等，金额为2,414,000.00元。“临时费”为服务期内发生的草坪更换费用，上限金额为90,000.00元。固定费及临时费的支付方法详见“第六章 拟签订的合同文本”中的8.4.1及8.4.2。

2.服务内容

为进一步提升园内绿化养护水平，提高园内整体景观质量，确保绿化各项目的顺利开展，投标人除满足“投标人资格”要求外，还应响应下列条并做出承诺：

★（1）承诺提供采购人在“园林工具机械要求”中提到的，可满足日常园林养护及调查工作所需的各类园林工具、机械、和车辆设备；

★（2）承诺按采购人的要求，提供成品混播冷季型草、青绿苔草、中华结缕草和麦冬草的单平米报价（投标人应在投标文件中按不同的草坪种类列明），承诺可在规定时间内采购相应草坪，并完成采购人长势不良或景观效果不佳的草坪更换任务。

以上两项承诺均需投标人出具相应的“承诺函”，承诺函需加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

2.1 绿化服务区域：北京市劳动人民文化宫园内及龙潭湖苗圃内

2.2 绿化服务项目及范围：

2.2.1 园区绿化养护

（1）绿化服务区域内冷季型草坪、暖季型草坪、丹麦草及宿根地被植物的养护管理：包括浇水、施肥、中耕除草、疏草打孔、修剪、补植、分栽、病虫害防治以及采购人要求的草坪更换任务等。

（2）绿化服务区域内所有乔木、灌木的养护管理：包括树木的伐移处理、围堰浇水、施肥、病虫害防治、季节性修剪、树木的整形性修剪、干枝死叉的清理、抢险性修剪及危弱树木的疏果、打孔、生物防治等。

（3）全园所有古树的养护管理及夜间值守：包括日常巡视、浇水、干枝死叉的清理、病虫害防治、疏花疏果、保护复壮等。夏季汛期古树的抢险性修剪及冬季古树的清雪除冰工作。

（4）绿化服务区域内绿篱、攀缘植物、竹子和水生植物的养护管理：包括浇水、中耕、修剪、施肥、防寒、干死株的随时清理和少量移植、补植等。

（5）绿化服务区域内的卫生管理：含草坪绿地、树池、假山及水面（玉带河、东假山小湖、西假山小湖）的枯枝落叶、垃圾及其他杂物的清理工作等。

（6）绿化服务区域内花坛和自然花境的日常养护和施工准备工作：残花清理和翻土、平整场地、花卉装卸车、园内运输、浇水、拔除杂草等。

（7）绿化服务区域内木桶植物、花钵、节日室外盆花、绿植的养护管理：运输、浇灌、换盆、病虫害防治、施肥等。

（8）采购人绿化灌溉用水泵房设施及全园喷灌设施的正常使用、维护和抢修任务。

（9）全园部分园林设施（绿地栏杆、草坪牌、标识牌、品种牌等）的使用、维护和抢修任务。

（10）绿化服务区域内植物（包括古树）的夜间植保打药工作。

（11）绿化服务区域内绿化垃圾的收集整理、粉碎装袋、打捆外运等的配合工作。

（12）采购人提供的部分园林机械、车辆设备的保养及维修。

（13）采购人安排的其他临时性工作：如协助采购人完成绿化普查、树木认养、智慧园林建设、网格件处理、生态文明科普宣传活动等。

2.2.2盆景、金鱼项目的养护管理

（1）协助完成金鱼观赏项目任务：换水、喂食、繁殖、治疗、运输、盆栽荷花的养护、金鱼观赏区场地管理等工作。

（2）协助完成盆景文化园项目任务：包括整形修剪、浇水、病虫害防治、施肥、换盆土、运输、盆景文化园场地管理等工作。

2.2.3龙潭湖苗圃（北京市东城区百果园14号）的养护管理

协助完成龙潭湖苗圃内植被、绿植、盆景花卉的养护、培育、病虫害防治、运输任务、场地安全及其他日常性管理工作。

3.服务要求

3.1绿化养护要求

3.1.1 冷季型草坪及树木养护标准

（1） 园林树木树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜、修剪科学合理；内膛不乱，通风透光。花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致，整型树木造型雅观。行道树无缺株，绿地内无死树。

（2）落叶树新梢生长健壮，叶片大小、颜色正常。在一般条件下，无黄叶、焦叶、卷叶，正常叶片保存率在90%以上。针叶树针叶宿存2年以上，结果枝条在20 %以下。

（3）花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。

（4） 草坪及地被植物整齐，覆盖率95 %以上，草坪内无杂草。草坪病虫害及时防治，草坪无斑秃。草坪绿色期：冷季型草不得少于270天，暖季型草坪不少于180天；

（5）树木病虫害控制及时，园林树木无蛀干害虫的活卵、活虫。在园林树木主干、主枝上平均每100 平方厘米介壳虫的活虫数不得超过1头，较细枝条上平均每30 cm不得超过2头，且平均被害株数不得超过1％。叶片上无虫粪、虫网。被虫咬的叶片每株不得超过2 %。

（6）垂直绿化应根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的牵引、设置网架等技术措施，视攀缘植物生长习性，覆盖率不得低于90 %。开花的攀缘植物应适时开花，且花繁色艳。

（7） 绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂），对绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡视保洁。

（8）绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干上无钉拴刻画等现象。行道树下距树干2 m范围内无堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象。

3.1.2 麦冬草等地被养护标准：

（1）麦冬草浇水及时，叶色正常，植株整齐，覆盖率99 %以上。麦冬草坪内无杂草，病虫害及时防治，麦冬草保持全年绿色。

（2）宿根地被植物浇水及时，植株整齐，覆盖率95%以上。及时修剪枯枝残花，无杂草，病虫害及时防治。全年施肥两次，菊科、虎耳草科类宿根一年开花不少于2次。

3.1.3 木桶植物、大型绿植、盆花养护标准

按要求对全园木桶植物、大型绿植、盆花进行龙潭湖苗圃温室和规定区域的搬运、摆放、养护工作。浇水要及时，按需施肥。盆内无杂草，病虫害防治及时，修剪要合理美观。木桶植物、大型绿植、盆花要求叶色正常、枝条健壮，无明显病虫枝，无蛀干害虫和地下害虫。

3.1.4 特别要求：冷季型草坪每年施肥不得少于3次，其中两次要求施用草坪缓施肥每平米不得少于20克。全年草坪修剪不得少于20次，草坪发生病虫害时，打药要及时，不能延误，麦冬草每年修剪一次，施肥两次，施肥量不得少于20克/平米，不能出现生长不良及杂草丛生现象。树木要保证青枝绿叶，养护及时。

3.2盆景、金鱼项目养护要求

3.2.1盆景养护标准

- 根据不同盆景的素材种类及生长习性，合理补充光照。及时防治盆景病虫害，保证盆景植株叶色正常、长势良好。

- 对于盆景植物浇水要适量，保证盆土湿度适中。对于喜湿性盆景可适当叶面喷水保持植株湿度。

- 保持盆景盆土质地疏松、持水性强，透气良好。适当施肥，保证土壤肥力，酸碱度适中。

- 按要求进行盆景的修剪工作。要求盆景素材无枯黄叶、病虫枝，修剪手法贴合盆景主题，不破坏盆景整体质量。

- 按季节完成龙潭湖苗圃温室和盆景文化园之间的盆景素材的搬运、摆放、管理工作。

3.2.2金鱼养护标准

- 按要求完成养殖用水的准备和每天的金鱼养护换水工作。

- 按要求对不同品种及大小的鱼类进行定量投喂、养殖盆器的清理工作。

- 按要求对患病金鱼完成防护隔离、施药、治疗等工作。

- 按要求进行金鱼品种繁育、幼鱼筛选繁殖工作。

- 每天对金鱼养殖工具、养殖器具进行消毒清洗整理。

- 配合完成金鱼布展、转场运输及其他工作。

3.3 古树养护要求

（1）每日派遣专职人员进行巡视，观察每株古树生长情况，做好虫情监测工作，并如实记录在册。

（2）利用复壮穴、复壮井等辅助设施定期完成古树浇水灌溉工作。要求全年集中性灌溉不少于6次。水要浇足、浇透。

（3）每年完成全园古树细弱枝、病虫枝、干枝死叉的修剪工作。保证每株古树树体上无枯死枝堆积，做到内膛通风透光。修剪应在文化宫古树养护小组专业技术人员的指导下完成，以免对古树造成不可逆的伤害。

（4）每年春季对处于花期的常绿古树进行花粉冲洗工作，秋冬季进行疏果、摘果工作。

（5）根据虫情监测情况，对病虫害进行及时防治。按要求合理安排化学药剂的使用，保证全年不发生大规模古树病虫害爆发事件。配合园林绿化部完成天敌昆虫释放、诱捕器悬挂等工作。

3.4 培训要求

3.4.1安全培训

所有绿化服务人员上岗前需进行安全相关规章制度的培训及考核工作。要求知晓流行病健康安全、消防安全、用电安全、反恐防爆安全、交通安全等有关的基本知识。

3.4.2制度培训

建立健全绿化服务工作制度，明确岗位分工及职责，熟知奖惩条例，防止打架斗殴、危害社会治安等事件的发生。

3.4.3业务培训

绿化服务人员上岗前需进行基本的业务培训，熟悉本岗位工作内容及职责。园区绿化养护岗位人员，要了解园林机械操作规程、规范，并可以安全、熟练地使用剪草机、割灌机、绿篱机、打药机等机械。打药人员必须进行安全防护及药品使用规范的培训后方可上岗，避免药害事故的发生。高空作业人员应有国家政府相关部门认证的《高空作业操作证》，按照规范要求开展相应的特种作业工作。

各培训要有计划，有实施情况记录，有考核，有总结。考试及复试不及格者不得上岗。培训及考核成果将列入总体考核。

注：中标人在园内应严格遵守《绿化岗位安全责任》（详见附件1）

3.5园林工具机械要求

中标人需自行提供用于完成日常绿化养护工作的园林工具机械及燃油、耗材等。包括但不限于：手剪、手锯、高枝剪、高枝锯、伸缩人字梯、剪草机、割灌机、绿篱机、吹风机、油锯、电锯、太平剪、高空作业升降车（14m以上）、大型打药车（容量10吨，打药扬程30m）等等。注：投标人需在投标文件中承诺提供园林工具机械设备，并按照投标内容，在进场之时向采购人提供园林工具机械设备清单。涉及特殊作业的工具（如油锯）、机械（高空升降车）等，操作人员需持相应高处（高空）作业操作证上岗，并提前报采购人安保部备案。

- 冷季型草坪生长时期，要求每次修剪时中标人应提供剪草机不少于6台，以保证草坪修剪工作2日内结束。

- 按照采购人的工作计划，每年将安排中标人对全园古树、大树开展集中性病虫害药剂防治工作8-10次。届时，需由中标人提供10吨大型打药车至少一部（包含驾驶该车辆的司机），有效扬程18米以上，在5-6天内完成全园大树的药剂防治工作。

- 汛期及极端天气下，如采购人园区内出现断枝折杈、树枝大量积雪等情况，由中标人提供升降高度在14米以上、荷载500公斤以上的升降设备至少一台，并安排具有高空作业证的绿化服务人员（至少2名）在48小时内完成抢险救灾任务。

- 春季乔灌木的花后修剪工作，要求中标人提供具备园林修剪知识技能的人员（至少4名）和足够数量的工具、设备，按照采购人的要求，在规定时间内完成花后修剪工作。

- 中标人在采购人园内工作期间，应妥善保管园林工具和机械，避免丢失被窃，以防出现人身安全事故的发生。

- 所有使用园林工具机械的绿化服务人员，都应接受过中标人组织的岗前培训（包括园林工具机械使用方法培训、安全事项等）。

4.服务人员配置标准

4.1 服务人员岗位配置表

| 工作内容 |  | 园林绿化日常养护管理 | 古树养护 |  | 盆景日常 养护配合 | 金鱼观赏区 日常养护配合 | 龙潭湖苗圃 日常养护管理 | 金鱼观赏区 夜间看护 | 龙潭湖苗圃夜间看护 | 总计 （岗） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作地点 |  | 人民宫 | 文化宫 |  | 文化宫或龙潭湖 | 文化宫或龙潭湖 | 龙潭湖苗圃 | 龙潭湖苗圃 | 龙潭湖苗圃 |  |
| 工作时间及 人员岗位需求 | 1月 | 不少于7人 | 白天 4人 | 夜间 4人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 23 |
|  | 2月 | 不少于7人 | 白天 4人 | 夜间 4人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 23 |
|  | 3月 | 不少于12人 | 白天 4人 | 夜间 4人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 28 |
|  | 4月 | 不少于15人 | 白天 4人 | 夜间 4人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 31 |
|  | 5月 | 不少于15人 | 白天 4人 | 夜间 4人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 31 |
|  | 6月 | 不少于15人 | 白天 4人 | 夜间 4人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 31 |
|  | 7月 | 不少于15人 | 白天 4人 | 夜间 4人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 31 |
|  | 8月 | 不少于15人 | 白天 4人 | 夜间 4人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 31 |
|  | 9月 | 不少于15人 | 白天 4人 | 夜间 4人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 31 |
|  | 10月 | 不少于15人 | 白天 4人 | 夜间 4人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 31 |
|  | 11月 | 不少于15人 | 白天 4人 | 夜间 4人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 31 |
|  | 12月 | 不少于10人 | 白天 4人 | 夜间 4人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 26 |

注：绿化服务岗位数量按淡、旺季划分。其中1月、2月、12月为淡季，3月至11月为旺季。岗位包括项目经理1名（专职专岗，一年内不可更换）负责统筹安排绿化服务整体相关事项、领班/班长至少2名（专职专岗，一年内不可更换），负责与园林绿化部进行技术对接和工作安排管理。此外，在合同期内，如因部分游览区域改造等因素造成部分景区关闭，绿化面积相应减少的情况，采购人有权根据实际情况调整或减少绿化服务岗位分配情况。由于减少人员所产生用工费用减少的情况，采购人有权与中标人以协议方式协商解决。

4.2基本要求

要求绿化服务人员身体健康，品行良好，五官端正，无生理、心理及精神疾病。未受到过公安机关或其他部门行政处罚及刑事处理。无肢体残疾，体表明显部位无纹身。

4.3项目经理要求

项目经理须专职专岗不少于1人，35岁-55岁。要求：大专（园林相关专业）及以上学历，或取得国家认证的园林行业相关的中级及以上职称。具有2年及以上绿化养护相关管理经验，有较强的组织协调及沟通能力，具备较好的团队管理经验及项目管理经验。了解绿化养护服务范畴内的各项作业，能够配合文化宫完成与绿化服务队伍管理的相关文字撰写工作。如无特殊情况，1年内不可更换。

4.4 领班/班长要求

领班/班长须专职专岗不少于2人，35-55岁。中专（园林相关专业）及以上学历，或取得国家认证的园林行业相关的初级及以上职称。要求：如无特殊情况，1年内不可更换。应具有3年及以上绿化养护相关管理经验。有较强的沟通协调能力，熟悉园林绿化养护服务范畴内的各项作业，可以与采购人负责人员进行技术对接；熟悉常用园林工具机械的使用方法和维修保养方法；具备有效的C1及以上的机动车驾驶证件。

4.5绿化服务人员要求

绿化服务人员要求身体健康，年龄在35至55周岁之间（含55周岁）。其中，园林绿化日常养护岗位中，熟练技术人员不少于60%；具备喷灌维修能力人员不少于2人；具备树上高空作业能力人员（具有高空作业证明）不少于2人；具备有效的机动车驾驶证D本、可驾驶京C牌照电动车辆的人员不少于2名；古树养护岗位中，要求具有熟练绿化技术、可树上高空作业能力人员至少2名（具有高空作业证明），具备C1以上驾驶资格的人员至少1名；盆景、金鱼项目服务人员要求具备学习精神，服从采购人相关技术人员的指导和管理。龙潭湖苗圃服务人员要求具备基本的园林知识素养，在采购人相关技术人员的指导和管理下，可独立完成苗圃内大型绿植及其他地被植物的培育、养护、修剪、病虫害防治及清园整理等相关工作。

4.6其他要求

中标人必须保证员工队伍的稳定性，绿化服务人员配置不得擅自进行调整。如需调整，应至少提前3天以书面形式将调整人员信息上报给采购人。项目经理和领班/班长须与中标文件中人员一致，应为专职固定人员，便于与采购人进行服务沟通，确保后续的服务质量。如遇特殊情况需要更换项目经理或领班/班长，中标人需提前一个月以书面形式提出申请，在符合用人条件的前提下，新旧人员应做好工作交接，确保文化宫绿化养护工作的持续推进和高质量开展。

5.日常检查与考核

5.1文化宫园林绿化检查及考核办法

5.1.1检查、考核小组构成与职责

构成：采购人主管部门委派1-2人，中标人委派2-3人（含项目经理）组成考核小组。

职责：依据《北京市劳动人民文化宫绿化养护管理标准》（附件1）定期或不定期对园内绿化情况进行检查。月检查、考核填写《北京市劳动人民文化宫绿化服务检查表》（附件2）。

5.1.2检查、考核频次

中标人需对园内绿化服务所有项目进行每日自查。采购人主管部门每周进行1次不定时检查，检查结果汇总后将以书面形式告知项目经理，如有问题限期整改。检查结果一式两份 ，双方确认签字后各留存一份。每个月月末由考核小组进行1次绿化服务部门检查，并按照实际情况填写《北京市劳动人民文化宫绿化服务检查表》。该表的最终结果将作为检查当月的考核评定依据。

5.1.3检查、考核流程

每月下旬由采购人主管部门确定检查时间和考核人员，于检查当天通知绿化服务项目经理。接到通知后，项目经理同相关人员于30分钟内到指定地点集合，组成考核小组，开展每月的绿化服务检查、考核工作。

考核小组依据《北京市劳动人民文化宫绿化养护管理标准》（附件1）和《北京市劳动人民文化宫绿化服务评分标准》（见表1）对园内绿化服务范围内的各项目情况进行全面的检查和打分,并填写《北京市劳动人民文化宫绿化服务检查表》（签字盖章后生效）。

5.2检查、考核工作要求

（1）以公平、公正、公开的原则开展考核考评工作，坚持原则，严禁弄虚作假，切实通过考核促进项目服务管理工作有序推进。

（2）中标人对考核过程的真实性和完整性负责，如发现虚报、瞒报、漏报等问题将扣除相应服务费用；

（3）考核相关材料存档期为一年；

（4）中标人配合采购人管理人员进行定期或不定期日抽查、周检查、月检查，如考核项目不合格或未达标将按照检查结果运用中的方式进行相应的服务费用扣除。

5.3检查考核内容与标准

5.3.1绿化服务检查内容

北京市劳动人民文化宫绿化服务检查涵盖安全生产、古树保护、病虫害防治、修剪质量、绿地卫生以及绿化服务人员管理共六大项。考核小组按检查内容进行现场打分。

5.3.2绿化服务检查评定标准

北京市劳动人民文化宫绿化养护评定标准依据《北京市劳动人民文化宫绿化养护管理标准》（附件1）执行。

中标人所有绿化服务人员应严格遵守北京市劳动人民文化宫《消防、综合治理、交通安全管理制度》（附件3）及其他有关的规章制度。

5.4检查结果运用

5.4.1月度考核与固定费用的支付

采购人根据每周的周检查结果对中标人的工作进行监督、检查和指导。月检查考核结果与当月应付的固定费用挂钩，按照A级-E级评定等级，如出现各类安全运行责任事故，“安全生产”考核评定为不合格，全额扣除当月应付金额。

A级：服务质量考核得分为90分（含）以上，全额支付当月应付的“固定费用”金额；

B级：服务质量考核得分为70分-89分，扣除当月应付金额5%的应付“固定费用”金额；

C级：服务质量考核得分为50-69分，扣除当月应付“固定费用”金额10%；

D级：服务质量考核得分为30-49分，扣除当月应付“固定费用”金额15%；

E级：服务质量考核得分为30分（不含）以下，扣除当月应付20%“固定费用”金额。

注：采购人采用月考核，季度结算方式支付绿化服务费用。月考核满分为100分，若月考核连续三月得分低于30分，采购人将对中标人予以处罚并解除合同。

表1：《北京市劳动人民文化宫绿化服务检查评分标准》

| 序号 | 考核项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产 | 遵守各项安全规定和操作规范，安全生产无事故发生 | 20 |
|  |  | 工作现场混乱，乱放工具，或违反机械操作安全规程，发生安全生产事故 | -10 |
|  |  | 驾驶电动车辆设备的人员不具有合格有效的驾驶证件，或高空作业人员不具备高空作业证明 | -5 |
|  |  | 使用燃油设备时，储油桶不在可控范围内 | -5 |
| 2 | 古树保护 | 按要求完成日常巡查及其他安排的古树养护工作 | 20 |
|  |  | 员工不爱护古树文物有对古树文物造成破坏的行为，或古树存在明显折枝或劈裂，且未及时处理 | -5 |
|  |  | 古树树下复壮井、透气管等复壮设施有损坏未及时上报的 | -5 |
|  |  | 古树树上有圈刻乱画现象或树下堆放垃圾、石灰、废料等未及时清理的，有向古树树下排放污染气体、液体、污水或发现此种行为未予制止的 | -5 |
|  |  | 未按时提供符合要求的打药车辆、升降设备，或未按时完成古树病虫害防治工作、断枝折杈和积雪清理工作的 | -5 |
| 3 | 病虫害防治 | 园内所有植被长势良好、叶色正常，无大范围病虫害发生 | 20 |
|  |  | 草坪或树木叶色不正常，因病虫害发生大范围黄叶、焦叶、卷叶、斑秃等现象 | -5 |
|  |  | 未按规定时间完成药剂喷施、生物防治等工作 | -5 |
|  |  | 施药作业人员未做好个人健康防护就进行打药作业，或擅自将农药进行混配发生药害事故 | -5 |
|  |  | 园林树木平均被害株数>1%，叶片上有虫粪、虫网、被虫咬的叶片每株>2% | -5 |
| 4 | 修剪质量 | 树冠完整、美观，分枝点适宜。草坪、绿篱修剪平整，高度适宜。植被树木修剪及时、科学、合理 | 10 |
|  |  | 未在规定时间内提供足额的修剪工具、机械设备，未完成草坪、树木、绿篱等的相关修剪工作 | -3 |
|  |  | 未经允许擅自修剪干径3cm以上的枝条，破坏整体树形的 | -5 |
|  |  | 未对针叶树进行及时疏果，造成针叶树结果枝条>20%的 | -2 |
| 5 | 绿地卫生 | 草坪及地被植物整洁，无明显杂草，无堆物垃圾，无斑秃 | 10 |
|  |  | 使用喷灌、水井、取水器出现跑水未及时处理 | -3 |
|  |  | 喷灌出现溢流现象，或喷灌打湿座椅未及时处理 | -2 |
|  |  | 未按照公园指定地点倾倒垃圾，垃圾未装袋或打捆 | -3 |
|  |  | 绿地内杂草清理不及时，造成杂草大范围蔓延失控的 | -2 |
| 6 | 绿化服务公司人员管理 | 中标人公司与采购人有效配合与沟通，绿化服务人员遵守各项规章制度、法律规定，表现良好 | 20 |
|  |  | 绿化服务人员有不穿戴工作服，袒胸露背或穿拖鞋的情况，或员工在绿地中躺卧、随地大小便或随地吐痰，或有违反吸烟规定的 | -1 |
|  |  | 与游人发生口角和矛盾或在工作中与游人攀谈聊天，或员工在公园内捡拾财务不上交管理处 | -1 |
|  |  | 员工在休息室、值班室有浪费水电、私拉线路、使用违规电器的现象，或利用工作关系带无票人员进入公园 | -1 |
|  |  | 夜间值守人员必须在园内指定地点居住。未经园方允许私自私自夜不归宿或私自留宿家属亲友的 | -1 |
|  |  | 员工不配合监管人员工作、不听从工作指挥，或员工发生损坏公共财物、赌博、打架、酗酒闹事等行为 | -2 |
|  |  | 因员工行为使园方发生任何形式的游客投诉、服务事故及曝光事件，对公园造成负面影响，或未经园方允许，擅自接受任何形式的媒体采访 | -2 |
|  |  | 员工休息室、值班宿舍不整洁、环境脏乱差，或擅自采摘园内花果、私挖野菜或私自在园内种菜的 | -1 |
|  |  | 员工有违反园方各项有关规定的行为 | -1 |
|  |  | 中标人公司未按采购人要求在规定时间内完成长势不良草坪的更换工作，或更换的草坪质量不达采购人要求 | -5 |
|  |  | 各岗位缺失人数按天计算，每月缺失总天数超过10天的 | -5 |

（注：绿化服务人员如有违反评分标准相关条款行为，且违反相关法律法规的，除扣除相应分值以外，采购人将追究行为人法律责任。）

5.4.2 草坪使用量的确认与临时费的支付

临时费用即中标人采购更换草坪的费用，草坪主要种类涉及冷季型草坪、麦冬草、青绿苔草、中华结缕草等。投标人应在投标文件中“临时费”的构成中，将不同的草坪种类列明投标单价及该部分总价。在服务期内，中标人应按采购人的要求，在规定时间内完成长势不良或景观效果不佳的草坪更换任务。每次更换任务采购人将与中标人记录更换面积，并双方确认。服务期满15个工作日内，采购人将按照一年的服务期内，中标人实际更换的草坪面积以及中标人对草坪采购的投标单价予以计算。具体支付方法详见“第六章 拟签订合同文本”中的8.4.2。

6.其他说明

6.1进、退场措施

6.1.1进场措施

中标人在确定中标后，须在接到采购人的通知后的7个自然日内进场，并在开始执行合同前须完成工作交接、熟悉场地、调配资源、人员政审、岗前培训、责任书签订等各项工作。

6.1.2退场措施

（1）合同到期：合同期将满当月，退场单位须配合完成进场单位的进场及交接事宜，交接配合时间不得少于15日。如因不可抗力等因素，导致合同期满时交接工作未全部完成，采购人有权要求退场单位的项目经理及领班进行后续交接工作直至完成；

（2）合同未到期中标人要求提前退场：退场单位须提前至少60日提出书面申请，并须配合完成进场单位进场、交接前的绿化服务工作，以及完成交接相关事宜。如私自离场，采购人有权扣除全部履约保证金，以及要求退场单位支付违约金；

（3）中标人离场时，由双方项目负责人共同查看休息室、值班室、设备、设施的完好情况，填写《绿化服务外包单位退场审核表》，经双方签字确认方可离场；

（4）退场时，中标人要将己方提供的工具设施设备、耗材等清点完成，在提前开具出门证后方能从园内拉出物品；

（5）结清所有费用，中标人在退场3个月后方可办理履约保证金退还手续。

6.2中标人不得将本项目下权利义务整体转包或分包。

6.3中标人的投标报价已包含采购人为实现本合同目的而产生的所有费用，包括但不限于：中标人为实现合同目的人员薪金（含加班费）、保险福利、教育经费（含培训费及证件复审费）、工会会费、工服费、健康检查费、餐补、管理酬金及税金以及招标文件中要求的中标人负责的园林工具、机械及其耗材等，采购人不再另行支付任何费用。

6.4出现如下情况的，采购人有权要求中标人调换绿化服务人员，中标人应当在3日内予以调换。

（1）中标人人员有违法行为的；

（2）中标人人员患有传染病或其他慢性疾病的；

（3）中标人人员未经采购人同意，以第三人代为提供服务的；

（4）中标人人员存在严重影响采购人正常工作行为的；

（5）中标人人员给采购人造成较大财产损失的；

（6）中标人人员工作消极懈怠或故意提供不合格服务的；

（7）采购人认为中标人人员不适合履行本合同的其他情况；

（8）中标人存在违反本合同的行为，或者中标人提供的绿化服务未达到本合同约定的标准或要求的，应当向采购人承担违约责任，支付违约金；采购人有权从当月应当支付的服务费用中直接扣除。

6.5 出现如下情况的，采购人有权要求中标人支付违约金。

6.5.1除不可抗力因素外，如果中标人提前终止合同的，采购人有权要求中标人支付违约金。违约金为未提供服务（未满一年均按一年计算）的合同价的10%。给采购人造成经济损失超过违约金的，还应对超过部分予以赔偿。

6.5.2除不可抗力因素外，如果中标人没有按照合同规定的时间提供服务，采购人可要求对方支付违约金。违约金按每周迟提供服务款的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟提供服务的合同价的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

6.6 中标人对所用房屋财产安全负责，中标人人员工作期间，由于中标人原因造成采购人设备或设施损坏、人员（包括不特定第三方）伤亡的，中标人应负全责，按采购人要求进行赔偿或修复，并承担相应法律责任。

6.7 中标人的服务出现安全、服务事故，严重影响采购人形象，采购人有权单方解除合同，同时中标人应承担违约责任，约定的违约金不足以弥补采购人的损失的，中标人还应当承担赔偿责任。

6.8 中标人的绿化服务人员或者其他人员在履行本合同时给采购人或者采购人的客户、游客造成损失的，中标人应当承担全部赔偿责任，采购人有权从当月服务费用中直接扣除，不足以扣除的，采购人有权向中标人继续追偿。

6.9 遇采购人重大活动的情况，无论重大活动是否发生在采购人或者中标人的工作时间，中标人均有义务按采购人要求完成指定工作，且采购人无需另行增加任何服务费用。

6.10 采购人有权基于绿化服务质量要求和休息室、值班宿舍安全要求的需要，对中标人和绿化服务人员提出要求和进行管理，中标人或者中标人的绿化服务人员应当服从。

6.11 采购人鼓励中标人服务人员做出的拾金不昧、助人为乐、发现重大安全隐患等好人好事行为。

6.12 园林工具机械的使用需符合国家有关规定和标准。采购人提供绿化服务人员休息室一间（不可住宿），夜间值守人员值班室一间（可住4人，不允许无关人员留宿）。所有绿化服务人员不得在工作

场所及休息室、值班室煮饭、私拉乱接电线、使用任何电器设备等（北京市劳动人民文化宫内仅允许使用手机充电器，并做到人走断电，其余电器一律禁止使用）。

6.13 绿化服务人员统一着装、佩戴工牌，保持衣服干净整洁。

6.14 北京市劳动人民文化宫属重点古建单位，全园禁止吸烟，如遇吸烟者，中标人有义务进行劝阻，劝阻无效需上报采购人，做好保护古建文物、古树的相关工作，发现破坏古建文物、古树、绿地景观等行为，中标人亦有义务进行劝阻，劝阻无效上报采购人。

6.15 夜间值守人员须相对固定，同时担负着采购人古树巡查、防汛抢险、消防安全应急力量的职责。

6.16合同自生效之日起12个月，有效服务期为一年。

附件1：

北京市劳动人民文化宫绿化养护管理标准

北京市劳动人民文化宫绿化养护管理标准参照《北京市公园管理工作规范（试行）》中，[第三章 园容和卫生管理]和[第四章 绿化养护管理]执行、《城市园林绿化养护管理标准DB11/T 213—2003》中，[4 园林绿化养护管理质量标准]的一级养护质量标准及《城市园林绿化养护管理标准DB11/T 213—2003》中，[5 园林植物养护管理技术措施及要求]制定与执行。

1. 冷季型草坪及树木养护标准

（1） 园林树木树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜、修剪科学合理；内膛不乱，通风透光。花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致，整型树木造型雅观。行道树无缺株，绿地内无死树。

（2）落叶树新梢生长健壮，叶片大小、颜色正常。在一般条件下，无黄叶、焦叶、卷叶，正常叶片保存率在90%以上。针叶树针叶宿存2年以上，结果枝条在20 %以下。

（3）花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。

（4） 草坪及地被植物整齐，覆盖率95 %以上，草坪内无杂草。草坪病虫害及时防治，草坪无斑秃。草坪绿色期：冷季型草不得少于270天；

（5）树木病虫害控制及时，园林树木无蛀干害虫的活卵、活虫；在园林树木主干、主枝上平均每100 平方厘米介壳虫的活虫数不得超过1头，较细枝条上平均每30 cm不得超过2头，且平均被害株数不得超过1％。叶片上无虫粪、虫网。被虫咬的叶片每株不得超过2 %。

（6） 垂直绿化应根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的牵引、设置网架等技术措施，视攀缘植物生长习型，覆盖率不得低于90 %。开花的攀缘植物应适时开花，且花繁色艳。

（7） 绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂），对绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡视保洁。

（8）绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干上无钉拴刻画等现象。行道树下距树干2 m范围内无堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象。

2.麦冬草等地被养护标准：

（1）麦冬草浇水及时，叶色正常，植株整齐，覆盖率99 %以上。麦冬草坪内无杂草，病虫害及时防治，麦冬草保持全年绿色。

（2）宿根地被植物浇水及时，植株整齐，覆盖率95%以上。及时修剪枯枝残花，无杂草，病虫害及时防治。全年施肥两次，菊科、虎耳草科类宿根一年开花不少于2次。

| 附件2： 北京市劳动人民文化宫绿化服务检查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查时间： |  |  |  |  |
| 检查人员： |  |  | 审核人： |  |
| 检查项目 | 检查结果 | 责任人 | 处理意见 | 限期整改时间 |
| 安全生产 |  | 中标人 项目经理 |  |  |
| 古树保护 |  |  |  |  |
| 病虫害防治 |  |  |  |  |
| 修剪质量 |  |  |  |  |
| 绿地卫生 |  |  |  |  |
| 绿化服务人员管理 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 月度考核结果 |  |  |  |  |
| 参照标准：《北京市公园管理工作规范》、《城市园林绿化养护管理标准DB11/T 213—2003》、《北京市城市绿化条列》、《北京市古树名木保护管理暂行办法》、《北京市劳动人民文化宫绿化养护管理标准》、《北京市劳动人民文化宫消防、综合治理、交通安全管理制度》。 |  |  |  |  |

附件3：

消防、综合治理、交通安全管理制度

总    则

北京市劳动人民文化宫地处天安门地区，是国家重点文物保护单位，根据国家法律法规，依据公安部61号令和北京市政府143号令的规定，本着“谁主管，谁负责”的原则，结合文化宫实际情况，制定本消防安全、综合治理、交通安全管理制度。

中标人的法定代表人或主要负责人要全面负责本单位的消防安全、综合治理和交通安全工作，认真贯彻落实安全工作的各项要求，落实逐级安全责任制，对本单位的人、财、物、查、防负全面责任，对全体员工进行经常性的安全教育，制定、完善安全管理制度和突发事件的应急预案，并组织实施演练。

一、消防安全管理制度

（一）单位的法定代表人全面负责本单位的安全防火工作，确定一名行政领导为防火负责人，负责本单位消防安全责任制的落实，配备一名兼职防火干部，负责日常的防火工作。

（二）认真贯彻消防法律法规和消防技术规范，遵守文化宫有关防火规定，建立各岗位的防火责任制，落实逐级责任制。

（三）要全面贯彻“四个能力”建设的各项工作，提高组织排查隐患整改能力、提高组织扑救初起火灾能力、提高组织人员疏散逃生能力、提高消防宣传教育培训能力，对职工定期进行防火宣传教育，提高防火意识，普及消防知识，对新职工做好岗前防火安全培训，考试合格后方能上岗。

（四）进行经常性的防火安全检查，防止和消除隐患。对公安、消防机关和文化宫安保部提出的安全隐患，应按规定限期及时整改，并将整改情况上报公安、消防机关和文化宫安保部。

（五）完善消防设施，配备合格有效的消防器材，并有专人负责维护管理，保持消防器材完整和使用效果。

（六）建立防火档案，确定重点防火部位，制定并落实安全管理措施，定人、定点、定责，严格管理。

（七）需要设立值班人员的单位要安排值班，值班人员须身体健康，责任心强，熟知防火、灭火知识，掌握消防技能，发现和处理存在的安全隐患。值班期间不准脱岗、不得在岗前、岗中饮酒和从事与值班无关的行为。

（八）建立防火组织，制定灭火方案。对员工定期组织学习和灭火演练，真正做到“两知三会”（即两知：知重点部位、知预防措施；三会：会使用灭火器材、会报火警、会扑救初期小火）。

（九）严格执行在古建内用电管理制度，凡固定电器设施不得随意改动，需增加电器设备未经批准不得增设。禁止使用各种电热器具，严格执行在古建内拉闸断电登记制度和园内禁止吸烟的规定。

（十）严禁在文化宫内存放易燃、易爆、剧毒、放射源物品。对室内易燃杂物要及时清理。办公区域要保障疏散通道、安全出口畅通。

（十一）电气工程施工要按照消防规定由正式电工负责安装施工。使用电气焊时要报安保部批准，并开具动火证。电焊工要有操作证，电焊时严格遵守电气焊操作规程，不得违章作业。

（十二）严格落实宫安全管理制度的有关规定，做好“三关一锁一查”制。禁止使用各类非办公用电热器具。建立健全本单位的消防安全管理奖惩制度，奖优罚劣。

（十三） 单位在安装电器、照明用电和扩建、改建、装修等工程前必须进行申报，待有关部门批准后方可实施。对私自接线拉线用电、改动固定设施的，违章使用各类电热器具，经查出要批评教育，内部整改，安全培训，并没收电热器具。二次查出后劝其离园终止合同，损失自行承担。

（十四）严格执行施工审批、用火申报制度。凡在文化宫内进行施工、装修等工程要严格履行施工安全责任书，不得违规进行，不得破坏安防设备设施。如有违反按有关规定追究责任，并赔偿所修复的一切费用。

（十五）按照消防技术标准和管理规定，单位要对电气设备、燃气用具及其线路管路进行检测和管理，确保使用安全。有消防控制室的单位，值班人员应当遵守国家和市消防控制室操作规程，不得擅离职守。

（十六）由于违反消防法规和文化宫安全管理制度，未按照消防规范要求执行造成损失和影响的由主管部门与其解除租赁合同，所造成的损失自行承担。

二、综合治理管理制度

（一）落实综合治理责任制，逐级签订岗位责任书，层层落实，具体到人员、岗位。安全制度、应急预案规范张贴。

（二）经常进行安全检查，对检查出的安全问题及时处理，对解决不了的问题要及时向所属上级及公安保卫部门报告，并采取好相应的防范措施。

（三）做好思想政治工作，维护内部安全稳定，经常对职工进行法制法规宣传教育，积极做好人民内部矛盾纠纷排查调处工作，涉及劳务纠纷、工资待遇等问题及时向主管部门进行沟通联系，化解矛盾，防止矛盾激化。要研究分析单位内部可能出现的各种不安全因素，并及时采取措施。

（四）加强对外地务工人员的管理，发现有劣迹犯罪前科以及犯罪行为的坚决辞退，并及时报公安部门。同时做到单位内部无违章出租房屋、无犯罪窝点。

（五）加强员工安全教育，树立安全工作无小事的思想，增强防火、防盗和防治安灾害事故的防范能力，达到无治安刑事案件、无火灾事故、无交通事故。

（六）如举办各类活动要按规定履行申报审批手续，并遵守执行《北京市大型社会活动安全管理条例》。

（七）单位要把治安综合治理、安全防范、群防群制的工作和精神文明建设、政治文明紧密结合起来，依靠群众力量打击各种犯罪行为。积极开展与法轮功等邪教组织的斗争，充分认识国际、国内形势，提高防恐、反恐、防爆炸的安全意识。

（八）单位要统筹安排综合治理工作。内部稳定、治安治理、交通安全、公共安全、食品卫生、卫生防疫等工作要制定完善的处置突发事件应急预案，并组织单位员工实施应急演练。

（九）必须自觉地严格贯彻执行《北京市城市绿化条列》、《北京市文物保护管理条列》、《北京市古树名木保护管理暂行办法》。爱护文化宫一草一木，保护良好的环境。

三、交通安全管理制度

（一）各单位领导要对本单位的入园机动车辆安全负全责。教育司机增强安全意识，自觉遵守公安、消防、文物、园林等部门的法规和文化宫车辆管理规定，文明行车，安全礼让。

（二）机动车入园必须得到门卫人员许可，入园后按交通标示牌行驶，停放到指定位置，不得违章停车。晚间清园前必须开出文化宫。

（三）车辆入园需遵照文化宫相关规章制度，必须避让行人，禁止鸣喇叭和游人抢道。严禁在园内练车、非司机开车和酒后驾车。

（四）遇有各类活动需服从活动安全指挥部的统一指挥。

（五）入园后各种车辆要服从安保人员的管理。园内禁止骑自行车、电动自行车。三轮车只准载货，不准载人，不准骑快车。

（六）临时来宫车辆须由主管部门与安保部联系同意后放行，并持文化宫证件负责引导车辆进出，保证安全。

（七）凡以驻园单位名义进园的车辆，由本单位进行宣传教育，如出现违章行为除按规定处理违章单位和个人外，驻园单位也应承单应负的管理责任，并接受相应的责任处罚。

（八）对本单位机动车（包括私车）定期检修，严禁车辆带病上路，以确保车辆出行安全。

（九）在恶劣天气情况下，尽量减少机动车的出行，以确保生命安全。

以上三项管理制度的学习、会议、检查，均要有记录并由单位负责人签字备查。

本管理制度各项条款必须严格执行，单位领导更换不影响实施，如有违反将按有关规定追究责任人的责任，直至法律责任。