- 立项背景、依据、目的等

- 立项背景

依据北京市人民政府办公厅就我市医药产品采购工作印发的《关于建立和完善公立医疗机构医药产品阳光采购工作的指导意见》的通知(京政办发〔2014〕63号)，我中心承担北京地区医疗机构和医用耗材集中采购的实施工作。

2023年07月10日，国务院关于做好自由贸易试验区第七批改革试点经验复制推广工作的通知（国函〔2023〕56号）中提出，对政府管理创新领域中“医药招采价格调控机制”，在全国范围内复制推广。

为深化我市医疗服务价格改革，及时掌握医药价格和成本的运行情况，提高医药价格制定和调整的科学性、时效性，减轻社会医药费用负担，增强价格管理的透明度，强化对医疗机构价格行为的监管，须建立医药价格监测体系。通过建立医药价格监测服务体系，加强医药价格监测和监管，为医保政策的制定提供数据支持，保障医保基金、参保人、医疗机构多方利益,特开展此项目。

- 政策依据

（1）国家医保局《关于国家组织药品集中采购和使用试点医保配套措施的意见》（医保发〔2019〕18号）

（2）中共中央、国务院《关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发〔2020〕5号）

（3）《关于提升完善医药集中采购平台功能支持服务医药价格改革与管理的意见》（医保发〔2022〕1号）

（4）国家八部委《深化医疗服务价格改革试点方案》（医保发〔2021〕41号）

（5）《北京市医疗保障局关于全面推进医用耗材阳光挂网采购和常态化开展医用耗材集中带量采购有关事项的通知》（京医保办发〔2022〕8号）

（6）国务院《关于做好自由贸易试验区第七批改革试点经验复制推广工作的通知》（国函〔2023〕56号）

- 项目目标

按照本市实际政策及业务需求，本项目将采集全国各省公示的药品及耗材价格信息以及部分电商平台的药品及耗材价格信息，经过数据清洗与标准化，与我市药品、耗材阳光挂网价格进行比对与分析，进行医药价格监测等作为工作内容。通过多源数据采集、统一数据标准化清洗、科学建模等方式，达成提升系统药耗产品价格数据准确性和实效性、完善医药价格监测管理机制，提高医药价格管理能力，创新药耗一体化联动机制，实现降低患者就医费用及减少因价格产生的舆情等目的。

- 项目内容

本项目为数据服务类型项目，要求被委托方常态化采集全国各省级、省际联盟最新的药品、耗材价格公开数据以及部分药品电商平台挂网价格，对采集到的药品耗材价格数据实行整合、梳理、匹配、纠错、数据标准化等流程，将所有数据都进行数据校验和对比后，再将与我市药品耗材阳光挂网价格进行比较，进行价格监测，并定期编制监测统计分析报告，为医药采购服务中心为决策提供分析依据。

1、省级（省际联盟）药品、耗材公示价格采集

根据统计，北京市药品挂网产品数有近6万条，全网药品挂网公示价格采集工作除北京外，共需采集全国33个省（自治区及兵团）药品价格数据，半年进行6批次采集工作；此外,随中药饮片及配方颗粒产品在我市及全国各省挂网采购的开展情况，也逐步将可收集到的全国各省发布的中药饮片及配方颗粒的价格信息纳入各批次监测采集范围。北京市医用耗材挂网产品数有近170万条，全网耗材挂网公示价格采集工作除北京外，共需采集全国33个省（自治区及兵团）医用耗材价格数据，半年进行6批次采集工作。

2、部分产品电商价格采集

由于电商平台具有数据价格变化快、数据非按照国家医保编码标准公示公布、数据不标准等特点，在进行价格采集时需对采集的数据进行全字段标准化工作，保障数据的可用性。电商价格采集工作预计以1-2个电商平台为试点进行产品价格信息采集，每个平台采集500-1000条产品，半年6批次合计约6,000条价格数据。

3、采集数据按国家医保编码动态维护标准进行数据比对与数据清洗

由于绝大部分省级（省际联盟）药品、耗材公示价格数据未匹配国家医保编码，因此需要将收集到的省级（省际联盟）药品、耗材公示价格数据、药品和医用耗材产品以及电商价格数据进行全字段数据标化比对清洗工作。

4、定期编写价格监测统计分析报告

每月编写一份价格监测统计分析报告，根据标化后的数据进行11项指标的统计分析，半年分析报告编写工作量合计6份。

项目需求明细：

| 服务项 | 频次 | 服务内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 省级（省际联盟）药品、耗材公示价格采集 | 6次 | 各省药品价格监测信息系统数据采集 |  |
|  |  | 各省医用耗材价格监测信息系统数据采集 |  |
| 部分电商价格采集 | 6次 | 数据源确定 |  |
|  |  | 数据采集设置 |  |
|  |  | 数据采集执行 |  |
|  |  | 数据存储和管理 |  |
|  |  | 数据更新和维护 |  |
| 数据质量校验 | 6次 | 采集结果导入 |  |
|  |  | 数据清洗 |  |
|  |  | 数据去重 |  |
|  |  | 数据建库 |  |
|  |  | 数据治理 |  |
| 数据处理 | 6次 | 数据标化归集 |  |
|  |  | 数据梳理 |  |
|  |  | 元数据 |  |
|  |  | 质量管控 |  |
|  |  | 资源目录 |  |
|  |  | 目录编制服务 |  |
| 定期编写价格监测统计分析报告 | 6份 | 同药品同规格同企业中标价格对比分析 |  |
|  |  | 同医用耗材同规格同企业中标价格对比分析 |  |
|  |  | 同药品同规格不同企业中标价格对比分析 |  |
|  |  | 同医用耗材同规格不同企业中标价格对比分析 |  |
|  |  | 同等经济水平药品采购量及采购金额涨幅对比分析 |  |
|  |  | 同等经济水平药品中标价格排行 |  |
|  |  | 同等经济水平医用耗材采购量及采购金额涨幅对比分析 |  |
|  |  | 同等经济水平医用耗材中标价格排行 |  |