北京市公安局云计算平台建设项目（三期）合同履行期限*：第一包：自接到本项目监理方出具的开工令之日（预计发出之日：2025年5月）起，在 180 个日历日内完成整体项目建设，其中在30个日历日内完成全部货物的到货。项目建设完成后30个日历日内完成初验，进入至少为期 180 个日历日的试运行期。试运行期满无问题后进行最终验收，质保期不少于3年，从项目通过最终验收合格之日起开始计算。

第二包：自接到本项目监理方出具的开工令之日（预计发出之日：2025年5月）起180个日历日内实施完成，包括线路敷设、设备安装、软件开发、系统总调等。系统实施完成后30个日历日内完成初验，系统投入试运行。经过 180 个日历日试运行后，且完成了软件测评、安全（验收）测评、密码应用安全性评估，在 30 个日历日内完成项目终验，系统投入正式运行。项目维保期不少于3年，从项目通过最终验收合格之日起开始计算。

第三包：自监理合同生效之日起，至项目终验结束时止。